## Slide 1
Daily Scrum
08/04
Hyung Ryuk Kim Java A-4 SK Didimdol 4th hyungryug@gmail.com

## Slide 2: Task List
Assigned Task | Progress
UI Design: 검색결과, 상세정보 | 0%->100%
Layout 구현 : 검색결과, 상세정보 | 0%

## Slide 3
Yesterday’s Task
Today’s Task
Technical Issue

## Slide 4: 1. Yesterday’s Task
What I did?
  Eclipse에 git연동
  검색 페이지 UI 디자인
  상세정보 페이지 UI 디자인

## Slide 5: 1. Yesterday’s Task
How I did?
  Eclipse에 git연동
    Eclipse에 프로젝트 코드 연동
    Index.html 페이지 실행 테스트
    Pull시에 충돌로 발생하는 error 해결
  검색 페이지 UI 디자인
    검색결과 UI 디자인
  상세정보 페이지 UI 디자인
    상세정보 페이지 UI 디자인

## Slide 6: 1. Yesterday’s Task
Result

## Slide 7: 1. Yesterday’s Task
Result

## Slide 8: 1. Yesterday’s Task
Result

## Slide 9
Yesterday’s Task
Today’s Task
Technical Issue

## Slide 10: 2. Today’s Task
ToDo
  검색결과 Layout 구현
  상세정보 Layout구현

## Slide 11
Yesterday’s Task
Today’s Task
Technical Issue

## Slide 12: 3. Technical Issue
Issue
  Eclipse에서 Bitbucket의 소스코드 pull시에 merge를 이용할 경우 merge state에서 pull이 안되는 error 발생

## Slide 13
END