## Slide 1
Daily Scrum
08/10
Hyung Ryuk Kim Java A-4 SK Didimdol 4th hyungryug@gmail.com

## Slide 2: Task List
Assigned Task | Progress
UI Design: 검색결과, 상세정보 | 100%
Layout 구현 : 검색결과, 상세정보 | 95%
Layout 구현 : 마이페이지 | 70%
검색결과페이지 기능 구현 | 100%
상세정보페이지 기능 구현 | 50%

## Slide 3
Yesterday’s Task
Today’s Task
Technical Issue

## Slide 4: 1. Yesterday’s Task
What I did?
  검색결과 페이지 기능 구현
    검색결과 출력
    가격필터 기능 구현
    숙소 타입 별 필터 기능 구현
    숙소 선택 시 상세정보페이지로 이동
  상세정보 페이지 구현
    상세정보 출력

## Slide 5: 1. Yesterday’s Task
How I did?
  검색결과 페이지 기능 구현
    검색창에서 처음으로 가져온 데이터를 임시저장 후 각 필터 적용
    숙소 id값으로 get방식을 이용한 해당 상세 페이지 연결
  상세정보 페이지 구현
    숙소 id 값으로 데이터를 받아와 EL태그로 웹 페이지에 데이터 출력

## Slide 6: 1. Yesterday’s Task
  Result (검색결과 페이지 기능 구현)

## Slide 7: 1. Yesterday’s Task
  Result (검색결과 페이지 기능 구현)

## Slide 8: 1. Yesterday’s Task
Result (상세정보 페이지)

## Slide 9
Yesterday’s Task
Today’s Task
Technical Issue

## Slide 10: 2. Today’s Task
ToDo
  상세정보 페이지에 요금정보 및 예약버튼 만들기
  마이페이지 기능 구현

## Slide 11
Yesterday’s Task
Today’s Task
Technical Issue

## Slide 12: 3. Technical Issue
Issue

## Slide 13
END