## Slide 1
Daily Scrum
08/04
Han Sang Lee Java A-4 SK Didimdol 4th hillofsky@naver.com

## Slide 2: Task List
Assigned Task | Progress
Data Modeling: Class Diagram | 20%->30%
Database Design | 0%->50%
UI Design: 마이페이지, 개인정보수정 | 100%
Product Backlog 작성 | 100%

## Slide 3
Yesterday’s Task
Today’s Task
Technical Issue

## Slide 4: 1. Yesterday’s Task
What I did?
  Class Diagram 업데이트
  DataBase 모델링 시작

## Slide 5: 1. Yesterday’s Task
How I did?
  Class Diagram 업데이트
    오타 수정
    평점계산 메소드 추가
  DataBase 모델링 시작
    로컬 Oracle DB 설정
    Oracle DB에 Airdnd 스키마 작성
    Class Diagram 참조

## Slide 6: 1. Yesterday’s Task
Result

## Slide 7: 1. Yesterday’s Task
Result

## Slide 8
Yesterday’s Task
Today’s Task
Technical Issue

## Slide 9: 2. Today’s Task
ToDo
  DAO 작성 및 테스트
  SRS 작성
  개발환경세팅

## Slide 10
Yesterday’s Task
Today’s Task
Technical Issue

## Slide 11: 3. Technical Issue
Issue
  (None)

## Slide 12
END