## Slide 1
Daily Scrum
08/10
JEONG IL YANG Java A-4 SK Didimdol 4th ya63kr@nate.com

## Slide 2: Task List
Assigned Task | Progress
UI 구현 | 100%
컨트롤러 구현 | 66%
세션 구현 | 50%

## Slide 3
Yesterday’s Task
Today’s Task
Technical Issue

## Slide 4: 1. Yesterday’s Task
What I did?
  로그인 컨트롤러 구현
  회원가입 컨트롤러 구현

## Slide 5: 1. Yesterday’s Task
How I did?
  오픈 소스 이용

## Slide 6: 1. Yesterday’s Task
Result
  로그인 컨틀롤러 구현 완료
  회원가입 컨트롤러 구현 완료

## Slide 7
Yesterday’s Task
Today’s Task
Technical Issue

## Slide 8: 2. Today’s Task
ToDo
    로그인 세션 관리
    회원정보 수정 컨트롤러 작성

## Slide 9
Yesterday’s Task
Today’s Task
Technical Issue

## Slide 10: 3. Technical Issue
Issue
  (None)

## Slide 11
END