## Slide 1
Daily Scrum
08/02
Han Sang Lee Java A-4 SK Didimdol 4th hillofsky@naver.com

## Slide 2: Task List
Assigned Task | Progress
Data Modeling: Class Diagram | 20%
Database Design | 0%
UI Design: 마이페이지, 개인정보수정 | 0%->100%
Product Backlog 작성 | 0%->100%

## Slide 3
Yesterday’s Task
Today’s Task
Technical Issue

## Slide 4: 1. Yesterday’s Task
What I did?
  UI Design
    마이페이지
    개인정보수정
  Product Backlog 작성

## Slide 5: 1. Yesterday’s Task
How I did?
  UI Design
    마이페이지
      기존 웹페이지 경험 반영
    개인정보수정
      기존 웹페이지 경험 반영
  Product Backlog 작성
    페이지 별 기능 구현 단위 참조

## Slide 6: 1. Yesterday’s Task
Result
  Product Backlog
작업 대분류 | 작업 | 예상
시스템 설계 | Use Case Diagram 그리기 | 1
 | Class Diagram 그리기 | 1
 | UI 디자인 | 3
환경 설정 | 개발환경 설정 | 1
 | 데이터베이스 서버 설정 | 1
데이터베이스 | DAO 구현 | 2
서버 Controller 구현 | http 서버 인터페이스 구현 | 2
서버 Model 구현 | 로그인 | 1
 | 숙박검색 | 2
 | 회원가입 | 1
 | 마이페이지 (종합페이지) | 2
 | 마이페이지 – 개인정보수정 | 1
 | 마이페이지 – 숙박지 리스트 | 1
 | 마이페이지 – 예약리스트 | 1
UI 구현 | 로그인 | 1
 | 숙박검색 | 1
 | 회원가입 | 1
 | 마이페이지 (종합페이지) | 2
 | 마이페이지 – 개인정보수정 | 1
 | 마이페이지 – 숙박지 리스트 | 1
 | 마이페이지 – 예약리스트 | 1
테스트 | 로그인 / 회원가입 | 0.5
 | 개인정보수정 | 0.5
 | 숙박지 등록 / 수정 | 1
 | 예약지 등록 / 수정 | 1
문서화 | 사용자 매뉴얼 작성 | 1
총 예상 |  | 32

## Slide 7: 1. Yesterday’s Task
Result
  UI Design: 마이페이지, 개인정보수정
마이페이지
로그아웃
마이페이지
수정
더보기
더보기
개인정보
예약리스트
숙박지리스트
숙박지 섬네일
숙박지 명
숙박지 섬네일
숙박지 명
숙박지 섬네일
숙박지 명
숙박지 섬네일
숙박지 명
숙박지 섬네일
숙박지 명
숙박지 섬네일
숙박지 명
(Id)
(핸드폰)
(이메일)
(생년월일)
(수정불가)
개인정보 수정
아이디
비밀번호
OOOOOOO
OOOOOOO
비밀번호확인
핸드폰
000-0000-0000
이메일
abc@example.com
생년월일
1993
05
03
변경
취소
로그아웃
마이페이지

## Slide 8
Yesterday’s Task
Today’s Task
Technical Issue

## Slide 9: 2. Today’s Task
ToDo
  SRS 작성
  개발환경세팅

## Slide 10
Yesterday’s Task
Today’s Task
Technical Issue

## Slide 11: 3. Technical Issue
Issue
  (None)

## Slide 12
END