## Slide 1
Daily Scrum
08/03
Hye Ji Park Java A-4 SK Didimdol 4th ehddn159@naver.com

## Slide 2: Task List
Assigned Task | Progress
UI설계 (숙박지 리스트, 등록, 수정) | 0%->95%
Index UI 구현 | 0%->98%

## Slide 3
Yesterday’s Task
Today’s Task
Technical Issue

## Slide 4: 1. Yesterday’s Task
What I did?
  작성해야 하는 UI에 필요한 데이터 파악하기
  환경설정
  Git 연동 및 PULL, PUSH해보기

## Slide 5: 1. Yesterday’s Task
How I did?
  AirBnB 사이트를 참고하여 필요한 내용들을 추려 PPT에서 간단하게 UI제작
  jQuery와 CSS를 사용하여 Index페이지 제작

## Slide 6: 1. Yesterday’s Task
Result

## Slide 7: 1. Yesterday’s Task
Result
숙박지리스트
로그아웃
마이페이지
예약리스트
숙박지리스트
숙박지 등록
숙소사진
대명 게스트하우스
숙박 가능 인원 : 24
예약 현황 >
숙소 상세 정보 <
수정
삭제
<<예약현황>>
2인실 2 /4
4인실 1/ 4
8인실 3 / 3
16인실 1 / 2
숙소사진
대명 게스트하우스
숙박 가능 인원 : 24
예약 현황 <
숙소 상세 정보 >
<<시설>>
인터넷
엘리베이터
무선인터넷
부엌
수정
삭제

## Slide 8: 1. Yesterday’s Task
Result
8
숙박지등록
로그아웃
마이페이지
예약리스트
숙박지리스트
회원님의 숙소 유형은 무엇인가요?
개인실 ▽
최대 1명 숙박 가능 ▽
대한민국 서울특별시
숙소 유형을 집, 호텔, 기타 중에서 골라주세요.
집 ▽
숙소의 건물 유형을 알려주세요.
하나를 선택해주세요.▽
게스트가 묵을 방 유형
개인실 ▽
최대 숙박 인원 - 1 +
게스트가 사용할 수 있는 침실은 몇 개인가요?
침실 0개 ▽
게스트가 사용할 수 있는 침대와 욕실은 몇 개인가요?
침대 - 1 +
욕실 - 1 +
숙소의 위치를 알려주세요.
국가
한국 ▽
시/도 시/군
서울특별시
예 ) 강남구
도로명 / 건물번호 / 아파트 이름 / 건물 이름
예) 언주로 406
아파트 / 건물명 및 동 / 호수 (선택사항)
예)35동 4층 407호
우편번호
예) 135-919
어떤 편의시설을 제공하시나요?
□ 필수 품목
수건, 침대시트, 비누, 화장지
□ 무선인터넷
□ 샴푸
□ 옷장 / 서랍장
□ TV
□ 난방
□ 에어컨
□ 조식, 커피, 차
□ 책상 / 작업공간
□ 벽난로
□ 다리미
□ 헤어드라이어
□ 집에서 키우는 반려동물
□ 게스트 전용 출입문
안전시설
□ 연기 감지기
□ 일산화탄소 감지기
□ 구급상자
□ 안전 카드
□ 소화기
□ 침실문 잠금장치
게스트가 어떤 공간을 사용할 수 있나요?
□ 개인 거실
□ 수영장
□ 부엌
□ 빨래 – 세탁기
□ 빨래 – 건조기
□ 주차
□ 엘리베이터
□ 자쿠지 욕조
□ 헬스장
숙소의 모습을 보여 주세요.
사진 업로드
숙소 설명
요약
숙소 설명
숙소의 좋은 점
□ (아이 동반) 가족
□ 단체
□ 반려동물 동반
이름 지정
숙소 제목
기본 요금
\ / 박
통화단위
KRW ▽
숙소 등록

## Slide 9
Yesterday’s Task
Today’s Task
Technical Issue

## Slide 10: 2. Today’s Task
ToDo
  숙박지 리스트, 등록, 수정 UI구현

## Slide 11
Yesterday’s Task
Today’s Task
Technical Issue

## Slide 12: 3. Technical Issue
Issue
  (None)

## Slide 13
END