**[Air D&D]: *Product Backlog***

08/02/17  
이한상  
V1.0

[1. 문서목적 2](#_Toc489399048)

[2. Product Backlog 2](#_Toc489399049)

[이 한상]

JAVA A반 4조  
SK 고용디딤돌 4기  
Seoul, Korea

# 문서목적

본 문서는 Air D&D 서비스의 Product Backlog를 기술하기 위해 작성함

# Product Backlog

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **작업 대분류** | **작업** | **예상** |
| 시스템 설계 | Use Case Diagram 그리기 | 1 |
| Class Diagram 그리기 | 1 |
| UI 디자인 | 3 |
| 환경 설정 | 개발환경 설정 | 1 |
| 데이터베이스 서버 설정 | 1 |
| 데이터베이스 | DAO 구현 | 2 |
| 서버 Controller 구현 | http 서버 인터페이스 구현 | 2 |
| 서버 Model 구현 | 로그인 | 1 |
| 숙박검색 | 2 |
| 회원가입 | 1 |
| 마이페이지 (종합페이지) | 2 |
| 마이페이지 – 개인정보수정 | 1 |
| 마이페이지 – 숙박지 리스트 | 1 |
| 마이페이지 – 예약리스트 | 1 |
| UI 구현 | 로그인 | 1 |
| 숙박검색 | 1 |
| 회원가입 | 1 |
| 마이페이지 (종합페이지) | 2 |
| 마이페이지 – 개인정보수정 | 1 |
| 마이페이지 – 숙박지 리스트 | 1 |
| 마이페이지 – 예약리스트 | 1 |
| 테스트 | 로그인 / 회원가입 | 0.5 |
| 개인정보수정 | 0.5 |
| 숙박지 등록 / 수정 | 1 |
| 예약지 등록 / 수정 | 1 |
| 문서화 | 사용자 매뉴얼 작성 | 1 |
| **총 예상** | | 32 |

….